KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TUẦN 10

Từ 22/10 đến 27/10

I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Mục đích tôn tạo cảnh quan nhà trường, thực hiện việc cải tạo lại các khu vườn trong nhà trường

- Do thời gian chuẩn bị cho 10 năm không còn nhiều nên các thầy cô chủ động kế hoạch lao động của lớp mình theo đúng kế hoạch

- Căn cứ tình hình thực tế kế hoạch có thể thay đổi sẽ báo trước buổi lao động,

II – NỘI DUNG CÔNG VIỆC

| STT | Lớp | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Dụng cụ | Người kiểm tra, mức độ hoàn thành công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11A1 | Dụng thử 2 cái dù theo vị trí của các thầy cô hướng dẫn. Sau khi dựng thự đánh dấu vị trí và cất vào đúng vị trí | 24/10 | Tập trung đầy đủ toàn bộ học sinh mới làm được | Huyên, Khai, Thủy và các thầy cô không có tiết |
| 2 | 11A2 | Quét vôi các bồn hoa xung xung quanh các bồn hoa bao gồm: khu A nữ, và toàn bộ các bồn hoa còn lại Yêu cầu pha vôi và khi quét không làm vương vãi ra các vị trí | 26/10 | Chổi quét vôi 10 cái, xô 5 cái | Huyên, Đoàn |
| 4 | 10A1 | - Sửa lại toàn bộ rãnh nước đi khu noiọ trú A. Những mô đất yêu cầu san ra cho phẳng để đảm bảo mĩ quan | 26/10 | Xẻng, bàn xoa, bay, xi măng nhà trường bố trí, cát trước khi làm yêu cầu sàng lại | Thủy |
| 5 | 10A2 | - Quét don chuồng gà quanh khu sau thư viện. Thông rãnh thoát nước từ chuồng gà chảy ra để dảm bảo vệ sinh | 26/10 | Chổi rễ, xẻng | Thủy |
| 6 | 10A3 | Tổng vệ sinh nội trú khu B. Khơi thông ác rãnh nước khu B, các rãnh thoát nước căng tin, đảm bảo cho nước chảy không bị lẳng đọng | 26/10 |  | Thủy |
| 7 | 7A1 | Tổng vệ sinh nội trú khu C, vệ sinh sạch sẽ, khơi thông các rãnh thoát nước tại khu vực này, | 26/10 |  | Tuấn, Thanh |
| 8 | 8A1 | - Quét mạng nhện ở trần, cửa toàn bộ các khu vực nhà các khu nhà A, B, C, trong và ngoài các phòng chức năng ( thư viện, hóa, lí) | 26/10 | Chổi quét mạng nhện 10 cái, rẻ lau, xô | Tuấn, Hoàn |
| 9 | 9A1, 7A2 | - Dọn đống đất khu ực cạnh bể nước khu nội trú A. Lớp 7A2 dọn đống bé và sau nhà nội trú học sinh Lớp 9A1 dọn đống to | 26/10 | Cuốc xẻng, bao tải chuyển đất | Chư, Khai |
| 10 | 6A1 | Nhổ cỏ và nhặt lá tại khu bồn hoa nội trú khu A, từ bể tròn và bàn đá 1 | 26/10 |  | Huyên |
| 11 | 6A2 | Nhổ cỏ và nhặt lá tại khu bồn hoa nội trú khu A, từ bể tròn ra đến cổng trường | 26/10 |  | Huyên |
| 12 | 6A3 | Nhổ cỏ, nhặt đá to, nhặt lá cây tại các bồn hoàn trên dọc đường đi khu nội trú B | 26/10 |  | Huyên |